CinaMídia

IPTV Streaming Platform

Product Requirements Document  ·  v1.0

Stack

Backend: Fastify · Drizzle ORM · Turso (libsql)

Frontend: HTML5 · CSS3 · Vanilla JS

Player: Senza SDK + SenzaShakaPlayer

Deploy: Vercel (frontend) · VPS/Vercel (API)

TV: Synamedia Cloud Connector

# 1. Visão Geral do Produto

## 1.1 Descrição

CinaMídia é uma plataforma SaaS de streaming IPTV com interface estilo Netflix/Prime Video, alimentada por playlists M3U via protocolo Xtream Codes. O produto permite que o administrador cadastre fontes M3U na área administrativa, que são automaticamente parseadas, organizadas por categoria e exibidas ao usuário final em um player moderno.

O frontend é uma aplicação HTML5 integrada ao Senza SDK da Synamedia, permitindo execução tanto em browsers web convencionais (via Vercel) quanto em smart TVs e dispositivos de streaming através do Synamedia Cloud Connector — com suporte nativo a controle remoto.

## 1.2 Objetivos

- Oferecer uma interface de IPTV moderna e responsiva, com UX inspirada em plataformas de streaming premium

- Suportar playlists M3U / Xtream Codes com parsing automático de canais e categorias

- Integrar o Senza SDK para execução nativa em TV via Cloud Connector

- Fornecer área administrativa para gerenciamento de fontes M3U

- Garantir compatibilidade com browsers modernos para testes e uso em desktop/mobile

## 1.3 Personas

| Persona | Descrição | Necessidade Principal |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Responsável por configurar as fontes M3U e sincronizar os canais | Cadastrar URL Xtream Codes e acionar sync com um clique |
| Usuário Final (Browser) | Assiste canais via browser em desktop ou mobile | Interface fluida, busca rápida e player confiável |
| Usuário Final (TV) | Assiste via smart TV / dispositivo com Cloud Connector | Navegação por controle remoto, resposta imediata |

# 2. Arquitetura do Sistema

## 2.1 Visão Macro

O sistema é composto por dois serviços independentes que se comunicam via REST API:

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade | Deploy |
| --- | --- | --- | --- |
| API (Backend) | Fastify + Drizzle ORM | Parse M3U, CRUD fontes/canais, servir dados | VPS ou Vercel Serverless |
| Web (Frontend) | HTML5 + Senza SDK | Interface Netflix-style + player | Vercel (static) |
| Banco de Dados | Turso (libsql / SQLite) | Persistência de fontes, canais, categorias | Turso Cloud (edge) |
| Player | SenzaShakaPlayer | Reprodução local e remota (Cloud Connector) | Embutido no frontend |

## 2.2 Estrutura de Pastas

O projeto é organizado como monorepo com dois apps independentes:

cinamidia/
├── apps/
│   ├── api/                    # Fastify backend
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── db/
│   │   │   │   ├── client.ts   # Turso client (Drizzle)
│   │   │   │   └── schema.ts   # Tabelas: sources, categories, channels
│   │   │   ├── routes/
│   │   │   │   ├── sources.ts  # CRUD + /sync
│   │   │   │   └── channels.ts # Listagem + filtros
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   └── m3u-parser.ts # Fetch + parse + persist
│   │   │   └── server.ts
│   │   └── drizzle.config.ts
│   └── web/
│       └── index.html          # App completo (HTML + CSS + JS)
├── vercel.json
└── README.md

## 2.3 Fluxo de Dados

- Admin cadastra URL M3U no painel (POST /api/sources)

- Backend faz fetch da URL e recebe o arquivo de playlist

- Parser extrai canais, logos, categorias (group-title) e URLs de stream

- Dados são persistidos no Turso em batches de 100 registros

- Frontend consome GET /api/channels e GET /api/categories

- Grid é renderizado agrupado por categoria

- Ao selecionar canal, SenzaShakaPlayer carrega o stream

- No Cloud Connector, lifecycle.moveToBackground() envia o vídeo para a TV

# 3. Modelagem do Banco de Dados

## 3.1 Tecnologia: Turso (libsql)

O Turso é um banco SQLite distribuído na edge, acessado via driver @libsql/client integrado ao Drizzle ORM. É ideal para esta fase do projeto por oferecer plano gratuito generoso (500 databases, 9 GB storage), zero configuração de servidor e latência mínima.

## 3.2 Tabela: sources

Armazena as fontes M3U cadastradas pelo administrador.

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK AUTOINCREMENT | Identificador único |
| label | TEXT NOT NULL | Nome amigável da fonte |
| url | TEXT NOT NULL | URL completa da playlist M3U |
| username | TEXT | Usuário Xtream Codes (opcional) |
| password | TEXT | Senha Xtream Codes (opcional) |
| last_sync_at | TEXT | ISO 8601 do último sync |
| channel_count | INTEGER DEFAULT 0 | Total de canais sincronizados |
| created_at | TEXT DEFAULT datetime('now') | Data de criação |

## 3.3 Tabela: categories

Categorias extraídas automaticamente do campo group-title de cada entrada M3U.

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK AUTOINCREMENT | Identificador único |
| name | TEXT NOT NULL | Nome da categoria (ex: Filmes, Esportes) |
| source_id | INTEGER FK → sources.id | Cascade delete ao remover fonte |

## 3.4 Tabela: channels

Canais individuais extraídos da playlist, vinculados à fonte e à categoria.

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK AUTOINCREMENT | Identificador único |
| name | TEXT NOT NULL | Nome do canal |
| logo | TEXT | URL do logo (tvg-logo) |
| group_title | TEXT | Categoria (group-title) |
| category_id | INTEGER FK → categories.id | Referência à categoria |
| stream_url | TEXT NOT NULL | URL do stream (.ts ou .m3u8) |
| tvg_id | TEXT | ID do canal no EPG (tvg-id) |
| tvg_name | TEXT | Nome EPG (tvg-name) |
| source_id | INTEGER FK → sources.id | Cascade delete ao remover fonte |
| created_at | TEXT DEFAULT datetime('now') | Data de criação |

# 4. API REST (Fastify)

## 4.1 Configuração Base

Servidor: Fastify com @fastify/cors habilitado. Prefix de todas as rotas: /api. Porta padrão: 3333.

## 4.2 Endpoints — Sources

| Método | Rota | Descrição | Body / Params |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/sources | Lista todas as fontes cadastradas | — |
| POST | /api/sources | Cria nova fonte | { label, url, username?, password? } |
| DELETE | /api/sources/:id | Remove fonte e todos os seus canais (cascade) | Param: id |
| POST | /api/sources/:id/sync | Faz fetch da M3U, parseia e persiste no Turso | Param: id |

## 4.3 Endpoints — Channels

| Método | Rota | Descrição | Query Params |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/channels | Lista canais com paginação e filtros | ?categoryId, ?search, ?page (default 1, limit 50) |
| GET | /api/categories | Lista categorias com contagem de canais | — |
| GET | /api/channels/:id | Retorna um canal pelo ID | Param: id |

## 4.4 Serviço de Sync (m3u-parser.ts)

Responsável por todo o pipeline de ingestão de dados:

- Busca a URL via fetch() nativo

- Parseia linha a linha: extrai #EXTINF (metadados) + URL do stream

- Captura via regex: tvg-logo, group-title, tvg-id, tvg-name, name

- Remove canais e categorias antigos da fonte via DELETE + cascade

- Insere categorias únicas e constrói mapa groupName → categoryId

- Insere canais em batches de 100 (evita timeout no Turso edge)

- Atualiza last_sync_at e channel_count na fonte

# 5. Frontend (HTML5 + Senza SDK)

## 5.1 Tecnologias

| Tecnologia | Versão / Fonte | Uso |
| --- | --- | --- |
| Senza SDK | CDN streaming.synamedia.com/latest | Init, lifecycle, SenzaShakaPlayer |
| Bebas Neue | Google Fonts | Tipografia de títulos e logo |
| DM Sans | Google Fonts | Tipografia de corpo |
| CSS Variables | Nativo | Tema escuro consistente (--bg, --accent, etc.) |
| Vanilla JS | ES2022 | Toda lógica de UI, fetch API, navegação |

## 5.2 Componentes de UI

### Header

- Logo CinaMídia com badge 'Senza ●' quando SDK está ativo

- Campo de busca com filtro em tempo real (case-insensitive)

- Botão de configurações (⚙️) para abrir o painel admin

### Sidebar de Categorias

- Lista todas as categorias com contagem de canais

- Item 'Todos' sempre no topo com total geral

- Destaque visual (borda amber) na categoria ativa

- Scroll independente do conteúdo principal

### Grid de Canais

- CSS Grid responsivo: minmax(150px, 1fr)

- Agrupado por category (section-header + grid por grupo)

- Cards com logo (lazy load + fallback emoji 📺)

- Hover: scale(1.04) + borda amber + overlay de play

- Focus (controle remoto): scale(1.06) + borda amber sólida + glow

### Player Modal

- Overlay fullscreen com blur backdrop

- Header com logo, nome e categoria do canal

- Elemento <video> 1920×1080 (dimensões requeridas pelo Senza)

- Estado de erro com mensagem amigável

- Fecha com botão ✕ ou tecla Escape/Back

### Painel Admin

- Formulário: label + URL M3U

- Lista de fontes com status (● sincronizado / ● pendente)

- Ações por fonte: ↺ Sync e ✕ Remover

- Toast notifications para feedback de ações

## 5.3 Integração Senza SDK

| Etapa | Código | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Init | await senza.init() | Inicializa o SDK, conecta ao Cloud Connector se disponível |
| UI Ready | senza.uiReady() | Sinaliza que a interface terminou de carregar |
| Player | new senza.SenzaShakaPlayer(videoEl) | Instancia player compatível local + remoto |
| Load | await player.load(streamUrl) | Carrega o stream no player |
| Background | senza.lifecycle.moveToBackground() | Envia vídeo para TV, UI fica visível |
| Foreground | senza.lifecycle.moveToForeground() | Restaura UI após fechar player |
| Fallback | video.src = streamUrl | Fallback automático fora do ambiente Senza |

## 5.4 Navegação por Controle Remoto

| Tecla / Botão | Comportamento no Grid | Comportamento no Player |
| --- | --- | --- |
| ← → ↑ ↓ | Move foco entre cards (.focused) | — |
| Enter / OK | Abre player do canal focado | — |
| Escape / Back | Volta para categoria 'Todos' se filtrado | Fecha player + moveToForeground() |
| GoBack | Idem Escape | Idem Escape |

# 6. Deploy e Infraestrutura

## 6.1 Frontend → Vercel

- Push do repositório para GitHub

- Importar projeto no dashboard da Vercel

- Configurar vercel.json: static build de web/index.html

- Variável de ambiente: CINAMIDIA_API_URL → URL da API

- Vercel injeta a URL via script tag antes do bundle (ou via window.CINAMIDIA_API)

## 6.2 API → Vercel Serverless ou VPS

Opção A — Vercel Serverless (recomendado para início):

- Adicionar vercel.json no diretório apps/api

- Exportar o app Fastify como handler serverless via @fastify/serverless

- Configurar variáveis: TURSO_DATABASE_URL e TURSO_AUTH_TOKEN

Opção B — VPS com Docker (para produção):

- Dockerfile simples com Node 22 + tsx

- Docker Compose com a API exposta na porta 3333

- Nginx como reverse proxy com HTTPS (Let's Encrypt)

## 6.3 Turso — Setup

# Instalar CLI
curl -sSfL https://get.tur.so/install.sh | bash
# Autenticar
turso auth login
# Criar banco
turso db create cinamidia
# Obter credenciais
turso db show cinamidia
turso db tokens create cinamidia
# Rodar migrations (Drizzle)
npx drizzle-kit push

## 6.4 Variáveis de Ambiente

| Variável | Serviço | Descrição |
| --- | --- | --- |
| TURSO_DATABASE_URL | API | URL libsql do banco (ex: libsql://cinamidia.turso.io) |
| TURSO_AUTH_TOKEN | API | Token JWT gerado pelo turso db tokens create |
| PORT | API | Porta do servidor Fastify (default: 3333) |
| CINAMIDIA_API | Web | URL base da API (ex: https://cinamidia-api.vercel.app/api) |

# 7. Roteiro de Implementação

## Fase 1 — Backend (Estimativa: 1-2 dias)

| # | Tarefa | Arquivo(s) | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicializar projeto Node com TypeScript | package.json, tsconfig.json | Alta |
| 2 | Configurar Drizzle + Turso client | db/client.ts, db/schema.ts | Alta |
| 3 | Rodar migrations (drizzle-kit push) | drizzle.config.ts | Alta |
| 4 | Implementar m3u-parser.ts (fetch + parse + batch) | services/m3u-parser.ts | Alta |
| 5 | Implementar rotas de sources (CRUD + sync) | routes/sources.ts | Alta |
| 6 | Implementar rotas de channels e categories | routes/channels.ts | Alta |
| 7 | Configurar server.ts com CORS | server.ts | Alta |
| 8 | Testar sync com URL M3U real | — | Alta |
| 9 | Deploy da API (Vercel ou VPS) | vercel.json ou Dockerfile | Média |

## Fase 2 — Frontend Base (Estimativa: 1 dia)

| # | Tarefa | Detalhe | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustar const API com URL real da Fase 1 | window.CINAMIDIA_API | Alta |
| 2 | Testar painel admin + sync no browser | Abrir index.html localmente | Alta |
| 3 | Verificar grid de canais com dados reais | Logos, categorias, scroll | Alta |
| 4 | Testar player em modo browser (fallback) | Streams .ts e .m3u8 | Alta |
| 5 | Deploy na Vercel | vercel deploy | Alta |
| 6 | Configurar Content-Security-Policy no vercel.json | Liberar domínio do Senza SDK | Média |

## Fase 3 — Integração Senza SDK (Estimativa: 1-2 dias)

| # | Tarefa | Detalhe | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar app no portal Senza da Synamedia | Obter App ID e configurar Cloud Connector | Alta |
| 2 | Configurar URL da Vercel no portal Senza | Apontar para o deploy do frontend | Alta |
| 3 | Testar senza.init() e senza.uiReady() no CC | Verificar badge 'Senza ●' no header | Alta |
| 4 | Testar SenzaShakaPlayer com stream real | Verificar audio e video no dispositivo | Alta |
| 5 | Testar lifecycle foreground/background | Abrir e fechar player, verificar estado | Alta |
| 6 | Testar navegação por controle remoto | Setas, OK, Back no grid e no player | Alta |
| 7 | Ajustes de foco e scroll no controle remoto | scrollIntoView, cálculo dinâmico de cols | Média |

## Fase 4 — Polimento e Melhorias (Futuro)

- Autenticação JWT no painel admin (proteger rotas POST/DELETE)

- Paginação infinita no grid (scroll down → carrega mais canais)

- EPG (guia de programação) com dados do tvg-id

- Favoritos persistidos por usuário

- Múltiplos perfis de usuário

- Histórico de reprodução

- Migração para Next.js com SSR para SEO

- App nativo via Capacitor (iOS / Android)

# 8. Contexto para Claude Code

## 8.1 Instrução de Início

Cole o seguinte prompt no Claude Code ao iniciar o projeto:

Estou construindo o CinaMídia, uma plataforma IPTV estilo Netflix.
Stack: Fastify + Drizzle ORM + Turso (libsql) no backend.
Frontend: HTML5 + Vanilla JS + Senza SDK (Synamedia).
Deploy: Vercel (frontend) + Vercel ou VPS (API).
Estrutura do projeto já definida (ver PRD). Inicie pela Fase 1:
1. Crie apps/api com package.json, tsconfig.json
2. Instale: fastify @fastify/cors drizzle-orm @libsql/client
3. Instale dev: drizzle-kit typescript tsx dotenv
4. Crie db/schema.ts com tabelas sources, categories, channels
5. Crie db/client.ts conectando ao Turso via env vars
6. Crie drizzle.config.ts apontando para Turso
7. Crie services/m3u-parser.ts (fetch + parse + batch insert)
8. Crie routes/sources.ts e routes/channels.ts
9. Crie server.ts inicializando o Fastify
Use TypeScript strict. Prefira async/await. Sem ORM extra além do Drizzle.

## 8.2 Decisões de Design Já Tomadas

| Decisão | Escolha | Motivo |
| --- | --- | --- |
| ORM | Drizzle ORM | Stack padrão do projeto, suporte nativo libsql |
| Banco | Turso (libsql) | SQLite edge, plano free generoso, zero ops |
| Player | SenzaShakaPlayer | Requerido pelo Senza SDK, suporta local + CC |
| Frontend | Vanilla JS (sem framework) | Compatibilidade máxima com Cloud Connector |
| CSS | CSS Variables + sem framework | Controle total, sem overhead de Tailwind no CC |
| Deploy web | Vercel Static | CDN global, CI/CD automático, free tier |
| Fontes | Bebas Neue + DM Sans | Identidade visual única, sem Inter/Roboto |
| Parse M3U | Regex próprio | Sem dependências extras, mais controle |
| Batch insert | 100 registros/batch | Evita timeout nas edge functions do Turso |

## 8.3 Pontos de Atenção

- O elemento <video> DEVE ter width='1920' height='1080' para o Senza funcionar corretamente

- senza.init() falha graciosamente fora do Cloud Connector — o app deve continuar funcionando

- senza.uiReady() deve ser chamado APÓS a UI estar completamente renderizada

- O botão Back do controle remoto é mapeado como tecla 'Escape' pelo Senza SDK

- Streams .ts (MPEG-TS) podem não tocar nativamente em browsers sem HLS.js; fora do Senza, usar fallback

- CORS na API deve permitir o domínio da Vercel em produção

- O Content-Security-Policy no vercel.json deve liberar: senza-sdk.streaming.synamedia.com

- Ao deletar uma fonte, o cascade no Turso remove categorias e canais automaticamente

# 9. Dependências e Versões

## 9.1 Backend (apps/api/package.json)

| Pacote | Tipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| fastify | production | Framework HTTP principal |
| @fastify/cors | production | CORS para requisições do frontend |
| drizzle-orm | production | ORM type-safe para SQLite/libsql |
| @libsql/client | production | Driver Turso para libsql |
| dotenv | production | Carregamento de variáveis de ambiente |
| drizzle-kit | dev | CLI para migrations e push |
| typescript | dev | Tipagem estática |
| tsx | dev | Execução de TypeScript sem compilação |
| @types/node | dev | Tipos do Node.js |

## 9.2 Frontend (web/index.html — CDN)

| Recurso | URL / Fonte | Uso |
| --- | --- | --- |
| Senza SDK | senza-sdk.streaming.synamedia.com/latest/bundle.js | Player + lifecycle + Cloud Connector |
| Bebas Neue | fonts.googleapis.com | Fonte de display (logo, títulos) |
| DM Sans | fonts.googleapis.com | Fonte de corpo |

# 10. Checklist de Validação

## Backend

- [ ] API sobe sem erros: npx tsx src/server.ts

- [ ] POST /api/sources cria registro no Turso

- [ ] POST /api/sources/:id/sync parseia M3U e popula canais

- [ ] GET /api/channels retorna lista paginada

- [ ] GET /api/categories retorna categorias com channel_count

- [ ] DELETE /api/sources/:id remove canais em cascata

## Frontend — Browser

- [ ] index.html abre sem erros de console

- [ ] Painel admin cadastra fonte e exibe toast de sucesso

- [ ] Grid renderiza canais agrupados por categoria

- [ ] Logos carregam (ou fallback 📺 aparece)

- [ ] Busca filtra em tempo real

- [ ] Player abre ao clicar no canal

- [ ] Player fecha com botão ✕ ou Escape

## Senza / Cloud Connector

- [ ] Badge 'Senza ●' aparece no header quando no Cloud Connector

- [ ] Stream toca no dispositivo após moveToBackground()

- [ ] Navegação por setas funciona no grid

- [ ] Enter/OK abre o player

- [ ] Botão Back fecha o player

- [ ] App funciona normalmente fora do Senza (Vercel preview)

CinaMídia IPTV Platform  ·  PRD v1.0  ·  Gerado para uso com Claude Code